Numer rejestru: AiO.272.1.2.V.2026

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr

Zawarta w Tomaszowie Mazowieckim  w dniu  ………………...  pomiędzy:

Powiat Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
NIP: 773-23-21-115 reprezentowanym przez Tomasza Kosiora – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim,  działającym na podstawie udzielonego mu upoważnienia przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

NIP ............................................................................................................................................

wpisanym/nej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez:

…………………………………………………………………………………………………

pod numerem:.............................................................................................................................

reprezentowanym/ną przez:

1...................................................................................................................................................,

2....................................................................................................................................................

zwanym/ą/ ymi dalej WYKONAWCĄ/CAMI

- dalej łącznie zwane Stronami.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie zadania „MODERNIZACJA  SANITARIATÓW W BUDYNKU B  ZSP  NR 2” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót
( załącznik nr 3A i 3B)                w Zapytaniu Ofertowym i ofercie Wykonawcy z dnia ……………………. r.

Wykonawca zapewnia, iż posiada doświadczenie i wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonania zlecenia.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi normami.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Na przedmiot niniejszej umowy wykonawca udziela…………. miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą)

§2 Terminy realizacji

Przedmiot umowy zrealizowany będzie przez okres:

od 29.06.2026 do dnia 20.08.2026 r

§3 ODBIORY

Odbiór ostateczny wykonanych robót nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Zamawiającemu.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też i terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych robót, do czasu ich usunięcia.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umownego.

§4 Warunki płatności

Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę brutto ………………………………………………………......................................................złotych, (słownie brutto:………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………...........złotych 00/100) w tym, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, cenna netto …………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………... złotych.

2.    Rozliczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT  po protokolarnym stwierdzeniu wykonania zamówienia.

3.    Zapłata należności realizowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

4.    Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5 Odszkodowania

  - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-      za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy – 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

-      za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia,

-      za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10 % wartości umowy.

Jako podstawą prawną dla ustawowego odstąpienia od umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.    Strony zastrzegają sobie możliwość żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§6 Postanowienia końcowe

Za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim:

Piotr Kusideł      tel. 692 670 638

2.    Przedmiot umowy ze strony Wykonawcy realizowany będzie przez ………………………..…………………….…………………………………………………...

3.   Wymienione w § 1 pkt 2 załączniki – opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

4.   Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.   Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem e-mail informowania o zmianie adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji Umowy.

6.   Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, którego Strony nie będą mogły załatwić polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Tomaszów Mazowiecki).

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA